Weekly Report 1

**20/10/2022 – 26/10/2022**

Group ID: **06**

Project Name: NetfliZ

Prepared by: **Tran Hoang Tin**

Team members:

20120385 - **Tran Hoang Tin** *Project manager*

20120348 - **Pham Tran Gia Phu** *Business Analyst*

20120359 - **Nguyen Duc Quang** *Designer*  
20120364 - **Pham Phuoc Sang** *Developer*  
20120127 - **Tran Minh Tuan Kiet** *Tester*

# Achievements since last week:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Học HTML/CSS | 26/10/2022 | THTin, PTGPhu, TMTKiet | 95% |
| 2 | Thiết kế Logo | 26/10/2022 | THTin | 100% |
| 3 | Học thiết kế Web bằng Figma | 26/10/2022 | PTGPhu | 15% |
| 4 | Hướng dẫn các thành viên về HTML/CSS | 26/10/2022 | PPSang, NDQuang | 90% |

# Issues and impacts:

1. Phần lớn thành viên chưa có nền tảng về lập trình Web => mất thêm 1 khoảng thời gian để bổ sung kiến thức
2. Các thành viên vướng tuần thi giữa kì nên 1 số công việc chưa hoàn thành được 100% như đã đề ra
3. Gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nền tảng host Video miễn phí
4. Chưa có template báo cáo để nhóm có thể viết báo cáo

# Next week's goals:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp tục học Thiết kế bằng figma | 02/11/2022 | PTGPhu |
| 2 | SDP 1 | 02/11/2022 | NDQuang |
| 3 | SDP 2 | 02/11/2022 | TMTKiet |
| 4 | SDP 3 | 02/11/2022 | PTGPhu |
| 5 | SDP 4.2 | 02/11/2022 | PPSang |
| 6 | Vision 1 | 02/11/2022 | TMTKiet |
| 7 | Vision 2 | 02/11/2022 | TMTKiet |
| 8 | Vision 3 | 02/11/2022 | PTGPhu |
| 9 | Vision 4 | 02/11/2022 | NDQuang |
| 10 | Vision 5 | 02/11/2022 | NDQuang |
| 11 | Weekly report | 02/11/2022 | THTin |

Weekly Report 2

**27/10/2022 – 02/11/2022**

Group ID: **06**

Project Name: NetfliZ

Prepared by: **Tran Hoang Tin**

Team members:

20120385 - **Tran Hoang Tin** *Project manager*

20120348 - **Pham Tran Gia Phu** *Business Analyst*

20120359 - **Nguyen Duc Quang** *Designer*  
20120364 - **Pham Phuoc Sang** *Developer*  
20120127 - **Tran Minh Tuan Kiet** *Tester*

# Achievements since last week:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Học JavaScript | 02/11/2022 | THTin, PTGPhu, TMTKiet | 50% |
| 2 | Học thiết kế Web bằng Figma | 02/11/2022 | PTGPhu | 80% |
| 3 | Hướng dẫn các thành viên về Javascript | 02/11/2022 | PPSang, NDQuang | 90% |
| 4 | SDP 1 | 02/11/2022 | NDQuang | 100% |
| 5 | SDP 2 | 02/11/2022 | TMTKiet | 100% |
| 6 | SDP 3 | 02/11/2022 | PTGPhu | 100% |
| 7 | SDP 4.2 | 02/11/2022 | PPSang | 100% |
| 8 | Vision 1 | 02/11/2022 | TMTKiet | 100% |
| 9 | Vision 2 | 02/11/2022 | TMTKiet | 100% |
| 10 | Vision 3 | 02/11/2022 | PTGPhu | 100% |
| 11 | Vision 4 | 02/11/2022 | NDQuang | 100% |
| 12 | Vision 5 | 02/11/2022 | NDQuang | 100% |
| 13 | Weekly report | 02/11/2022 | THTin | 100% |

# Issues and impacts:

* Các thành viên trong phải ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ dẫn tới việc chậm tiến độ.
* Các thành viên còn thiếu kinh nghiệm trong việc xác định vấn đề để viết document SDP và Vision gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
* Đánh giá của thầy Dũng (từ PA0), nên nhóm bổ sung 1 số tính năng và lý do phát triển

# Next week's goals:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Học React JS | 9/11/2022 | THTin, PTGPhu, TMTKiet |
| 2 | Thiết kế phần giao diện, và các chức năng cơ bản của sản phẩm | 9/11/2022 | PPSang, NDQuang, và các thành viên còn lại |
| 3 | Tìm cách lấy và xử lý database | 9/11/2022 | PTGPhu, TMTKiet,  PPSang, và các thành viên còn lại hỗ trợ |
| 4 | Tìm hiểu cách viết api | 9/11/2022 | THTin, NDQuang,và các thành viên còn lại hỗ trợ |