Weekly Report 3

**26/10/2022 – 02/11/2022**

Group ID: **06**

Project Name: NetfliZ

Prepared by: **Tran Hoang Tin**

Team members:

20120385 - **Tran Hoang Tin** *Project manager*

20120348 - **Pham Tran Gia Phu** *Business Analyst*

20120359 - **Nguyen Duc Quang** *Designer*  
20120364 - **Pham Phuoc Sang** *Developer*  
20120127 - **Tran Minh Tuan Kiet** *Tester*

# Achievements since last week:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế Use-cases | 09/11/2022 | THTin, PTGPhu | 100% |
| 2 | Mô tả chi tiết use-cases | 09/11/2022 | THTin,  PTGPhu,  PPSang, NDQuang,  TMTKiet | 100% |
| 3 | Thiết kế giao diện: Trang chủ | 09/11/2022 | PTGPhu | 80% |

# Issues and impacts:

* Các thành viên bị hạn chế về thời gian do Week 3 rơi vào tuần thi
* Chưa có kiến thức về use-cases => Tìm hiểu thêm về thiết kế use-cases

# Next week's goals:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế sơ đồ Gantt | 16/11/2022 | PPSang |
| 2 | Sửa SDP 4.2 | 16/11/2022 | NDQuang, PPSang, THTin |
| 3 | Sửa Vision | 16/11/2022 | PPSang |
| 4 | Phân tích các components sử dụng cho trang chủ, trang đăng nhập, trang đăng ký | 16/11/2022 | NDQuang |
| 5 | Thực hiện cài đặt các components đã được phân tích | 16/11/2022 | NDQuang |
| 6 | Thiết kế giao diện trang đăng nhập, đăng ký | 16/11/2022 | PTGPhu |
| 7 | Thực hiện cài đặt giao diện: trang chủ, trang đăng nhập, trang đăng ký | 16/11/2022 | THTin, PTGPhu, TMTKiet |
| 8 | Soạn PA2 | 16/11/2022 | THTin,  PTGPhu,  PPSang, NDQuang,  TMTKiet |
| 9 | Weekly report 3-4 | 16/11/2022 | THTin |

Weekly Report 4

**02/10/2022 – 16/11/2022**

Group ID: **06**

Project Name: NetfliZ

Prepared by: **Tran Hoang Tin**

Team members:

20120385 - **Tran Hoang Tin** *Project manager*

20120348 - **Pham Tran Gia Phu** *Business Analyst*

20120359 - **Nguyen Duc Quang** *Designer*  
20120364 - **Pham Phuoc Sang** *Developer*  
20120127 - **Tran Minh Tuan Kiet** *Tester*

# Achievements since last week:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế sơ đồ Gantt | 16/11/2022 | PPSang | 100% |
| 2 | Sửa SDP 4.2 | 16/11/2022 | NDQuang, PPSang, THTin | 100% |
| 3 | Sửa Vision | 16/11/2022 | PPSang | 100% |
| 4 | Phân tích các components sử dụng cho trang chủ, trang đăng nhập, trang đăng ký | 16/11/2022 | NDQuang | 100% |
| 5 | Thực hiện cài đặt các components đã được phân tích | 16/11/2022 | NDQuang | 90% |
| 6 | Thiết kế giao diện trang đăng nhập, đăng ký | 16/11/2022 | PTGPhu | 100% |
| 7 | Thực hiện cài đặt giao diện: trang chủ, trang đăng nhập, trang đăng ký | 16/11/2022 | THTin, PTGPhu, TMTKiet | 50% |
| 8 | Soạn PA2 | 16/11/2022 | THTin,  PTGPhu,  PPSang, NDQuang,  TMTKiet | 100% |
| 9 | Weekly report 3-4 | 16/11/2022 | THTin | 100% |

# Issues and impacts:

* Chưa có kiến thức về sơ đồ Gantt => Tìm hiểu thêm về thiết kế sơ đồ Gantt
* Gặp khó khăn trong việc đo lường khối lượng công việc để đưa ra kế hoạch
* Khó sắp xếp thời gian các đầu mục công việc cho phù hợp với team

# 

# Next week's goals:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện thiết kế trang thông tin phim | 23/11/2022 | THTin, PTGPhu, TMTKiet |
| 2 | Thực hiện thiết kế trang tìm kiếm phim | 23/11/2022 | THTin, PTGPhu, TMTKiet |
| 3 | Cài đặt trang thông tin phim | 23/11/2022 | PPSang, NDQuang, THTín |
| 4 | Cài đặt trang tìm kiếm phim | 23/11/2022 | PPSang, NDQuang, PTGPhú |
| 5 | Thực hiện thiết kế BackEnd sơ bộ, thiết lập database | 23/11/2022 | PPSang, NDQuang |
| 6 | Thiết kế trang xem phim | 23/11/2022 | THTin, PTGPhu |