Weekly Report 7

**01/12/2022 – 07/12/2022**

Group ID: **06**

Project Name: NetfliZ

Prepared by: **Tran Hoang Tin**

Team members:

20120385 - **Tran Hoang Tin** *Project manager, Front-end Developer*

20120359 - **Nguyen Duc Quang** *Business Analyst, Back-end Developer*

20120348 - **Pham Tran Gia Phu** *Designer, Front-end Developer*  
20120364 - **Pham Phuoc Sang** *Full-stack Developer, Business Analyst*  
20120127 - **Tran Minh Tuan Kiet** *Tester, Front-end Developer*

# Achievements since last week:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện homepage của admin | 07/12/2022 | PTGPhu | 100% |
| 2 | Chỉnh sửa phần cài đặt giao diện của Banner và Carousel | 07/12/2022 | TMTKiet | 100% |
| 3 | Cài đặt chức năng tìm kiếm phim | 07/12/2022 | PPSang | 100% |
| 4 | Thêm thông tin phim vào database | 07/12/2022 | PPSang | 100% |
| 5 | Chức năng comment | 07/12/2022 | PPSang | 100% |
| 6 | Cài đặt trang profile người dùng | 07/12/2022 | THTin | 100% |
| 7 | Cài đặt trang tìm kiếm phim | 07/12/2022 | NDQuang | 51% |

# Issues and impacts:

* Chưa xử lý responsive nên khi thu nhỏ trang web trở nên méo mó
* Tuần rơi vào thời điểm với deadline của nhiều đồ án các môn khác nên thời gian bị hạn chế
* Khó khăn trong việc cài đặt, tổ chức dữ liệu

# Next week's goals:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cài đặt trang homepage của admin | 14/12/2022 | TMTKiet |
| 2 | Viết UI Prototype | 14/12/2022 | THTin |
| 3 | Thiết kế 4 trang thêm phim, xóa phim, chỉnh sửa thông tin phim, thêm admin mới | 14/12/2022 | PTGPhu, THTin |
| 4 | Sửa UML Logical view (SAD docs) | 14/12/2022 | PPSang, NDQuang |
| 5 | Tiếp tục cài đặt trang tìm kiếm phim | 14/12/2022 | NDQuang |
| 6 | Chức năng lọc phim bằng filter | 14/12/2022 | PPSang |
| 7 | Bổ sung liên kết từ trang movie info đến trang xem phim của phim đó | 14/12/2022 | PPSang |
| 8 | Vẽ mô hình deployment (SAD docs) | 14/12/2022 | PPSang |
| 9 | Vẽ Implementation view (SAD docs) | 14/12/2022 | THTin, PPSang |
| 10 | Weekly report 7-8 | 14/12/2022 | THTin |

Weekly Report 8

**08/12/2022 – 14/12/2022**

Group ID: **06**

Project Name: NetfliZ

Prepared by: **Tran Hoang Tin**

Team members:

20120385 - **Tran Hoang Tin** *Project manager, Front-end Developer*

20120359 - **Nguyen Duc Quang** *Business Analyst, Front-end Developer*

20120348 - **Pham Tran Gia Phu** *Designer, Front-end Developer*  
20120364 - **Pham Phuoc Sang** *Full-stack Developer, Business Analyst*  
20120127 - **Tran Minh Tuan Kiet** *Tester, Front-end Developer*

# Achievements since last week:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cài đặt trang homepage của admin | 14/12/2022 | TMTKiet | 100% |
| 2 | Viết UI Prototype | 14/12/2022 | THTin | 100% |
| 3 | Thiết kế 4 trang thêm phim, xóa phim, chỉnh sửa thông tin phim, thêm admin mới | 14/12/2022 | PTGPhu, THTin | 100% |
| 4 | Sửa UML Logical view (SAD docs) | 14/12/2022 | PPSang, NDQuang | 100% |
| 5 | Tiếp tục cài đặt trang tìm kiếm phim | 14/12/2022 | NDQuang |  |
| 6 | Chức năng lọc phim bằng filter | 14/12/2022 | PPSang | 100% |
| 7 | Bổ sung liên kết từ trang movie info đến trang xem phim của phim đó | 14/12/2022 | PPSang | 100% |
| 8 | Vẽ mô hình deployment (SAD docs) | 14/12/2022 | PPSang | 100% |
| 9 | Vẽ Implementation view (SAD docs) | 14/12/2022 | THTin, PPSang | 100% |
| 10 | Sửa lại các components (SAD docs) | 14/12/2022 | PTGPhu, THTin, PPSang | 100% |
| 11 | Weekly report 7-8 | 14/12/2022 | THTin | 100% |

# Issues and impacts:

* Gặp khó khăn trong việc sửa lại và trình bày lại Logical views và các components
* Chậm tiến độ so với gantt chart
* Khó khăn trong việc liên kết giữa Back-end và Front-end

# 

# Next week's goals:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên kết xem phim từ BackEnd database tới FrontEnd | 20/12/2022 | PPSang, NDQuang |
| 2 | Cài đặt trang thêm và chỉnh sửa phim của admin | 20/12/2022 | PTGPhu, THTin |
| 3 | Cài đặt trang xóa phim | 20/12/2022 | TMTKiet |
| 4 | Cài đặt thêm phim liên kết Front-end với Back-end | 20/12/2022 | NDQuang, PPSang |
| 5 | Bổ sung database hoàn chỉnh | 20/12/2022 | PPSang |
| 6 | Chức năng thêm admin | 20/12/2022 | PPSang |
| 7 | Cài đặt trang thêm user thành admin | 20/12/2022 | THTin |
| 8 | Review lại code FrontEnd | 20/12/2022 | PTGPhu, THTin |